## Slide 1
实验准备：实验组组建及项目选择
王子璇：结构熵，有Android项目开发经历
王伟民：云计算，对Web架构比较了解
郑锋： 结构熵，电梯实现
孙维华：Linux内核
麦梓健：Java后端
洪治凑：网络通信，有聊天机器人项目开发经历

## Slide 2
目录
CONTENTS
Introduction
项目选择
01
Modelling
分工及协同
02
Theoretical verification
计划
03

## Slide 3
01
项目选择

## Slide 4
Gitea
What is gitea？ 何为gitea
Go编写，社区管理
轻量级代码托管方案
支持活动时间线
支持SSH以及HTTP/HTTPS协议
支持用户、组织和仓库管理系统
支持仓库和组织级别Web钩子
支持仓库Git钩子和部署密钥
支持仓库工单、合并请求以及Wiki
支持迁移和镜像仓库以及它的Wiki
支持自定义源的Gravatar和Federated Avatar
支持MySQL、PostgreSQL、SQLite3、MSSQL和TiDB
……
Notes: http://www.sohu.com/a/283505320_100269170 谷歌机械臂

## Slide 5
02
工作内容及协同方案

## Slide 6
工作内容
了解gitea特点和用法，
熟悉gitea使用方法。
熟悉gitea架构
使用gitea进行代码托管
分析当前gitea的性能、功能，找出可以改进的地方。
阅读gitea相关源码
测试修改

## Slide 7
协同方案
会议
1次/周
总结、检查、汇报
随时
问题研讨、心得交流、群内互助
Git Flow管理方案
1.以 master 作为部署分支，其上所有 commit 都应围绕版本而生
2.有五类分支 master，develop，feature，release 和 hotfix
群聊
Git管理项目

## Slide 8
GitFlow
以 master 作为部署分支，其上所有 commit 都应围绕版本而生
Hotfix 分支用于修复线上问题，向 master 和 develop 合并
Release 分支，版本测试的问题直接在 release 分支上修改，测试完毕后再分别合并到 master 和 develop，相当于 develop 的需求冻结，可以让新功能开发和版本测试同步进行
在创建新的功能开发分支时，父分支应该选择develop（而不是master）
Feature，release，hotfix 分支合并完成后应被删除

## Slide 9
03
计划

## Slide 10
计划进度
周次 | 内容
2 | 实验项目准备
3-4 | 分析用户需求，定义软件需求，确定实现方案
5-6 | 重新定义需求，优化改进方案
7-10 | 实现方案
11-13 | 软件测试与改进
14 | 演示与测评

## Slide 11
谢谢观看