## Slide 1
实验准备：实验组组建及项目选择
组长：麦梓健
组员：王子璇 王伟民 郑锋
孙维华 洪治凑

## Slide 2
人员特点
王子璇：研究方向是结构熵，做过较多的Android开发，有合格的代码能力，对go语言有所了解。
王伟民：研究兴趣是云计算。本科时由于做过相关项目所以对Web架构比较熟悉，并且因为本科毕设，对于Go语言也比较熟悉郑锋：研究方向是结构熵，对java比较熟悉，接触过Go语言
孙维华：研究方向是Linux内核，对git整套工具比较了解，做过WEB应用的开发
麦梓健：后端开发，有Web后端开发经历
洪治凑：网络通信，擅长协议分析，对Python有一定了解，对go语言有兴趣

## Slide 3
目录
CONTENTS
Introduction
项目选择
01
Modelling
分工及协同
02
Theoretical verification
计划
03

## Slide 4
01
项目选择

## Slide 5
Gitea
What is gitea？ 何为gitea
Go编写，社区管理
轻量级代码托管方案
支持活动时间线
支持SSH以及HTTP/HTTPS协议
支持用户、组织和仓库管理系统
支持仓库和组织级别Web钩子
支持仓库Git钩子和部署密钥
支持仓库工单、合并请求以及Wiki
支持迁移和镜像仓库以及它的Wiki
支持自定义源的Gravatar和Federated Avatar
支持MySQL、PostgreSQL、SQLite3、MSSQL和TiDB
……
Notes: http://www.sohu.com/a/283505320_100269170 谷歌机械臂

## Slide 6
Gitea
选择Gitea的原因
提升git整套工具的了解程度
gitea最显著的优点是能够显著降低服务器运载，并且运行速度很快，轻量级的框架有助于我们了解其优化方式
Gitea非常年轻，这意味着其功能相比较而言不算庞大，能够着手改进的地方非常多。
Notes: http://www.sohu.com/a/283505320_100269170 谷歌机械臂

## Slide 7
02
工作内容及协同方案

## Slide 8
工作内容
通过阅读代码和文档分析gitea功能和模块结构，
对gitea进行需求分析
对gitea实现进行建模
分析gitea实现的不足和缺陷
对发现的不足与缺陷进行测试修改

## Slide 9
协同方案
会议
1次/周
总结、检查、汇报
随时
问题研讨、心得交流、群内互助
按照团队中制定的git协同流程进行
群聊
Git管理项目

## Slide 10
Git协作流程
以 master 作为团队主分支，其上所有commit是团队工作合并后的稳定版本
hotfix 分支用于问题反馈的修复，向 master 和 develop 合并
组长在develop分支上开始新的实验内容
各个团队成员通过从develop上创建新的个人分支进行自己的工作
团队成员需要通过pull request将自己的分支合并到develop分支，团队成员审核后组长操作
hotfix 分支合并完成后应被删除
团队生成的最终文档通过release发布

## Slide 11
03
计划

## Slide 12
备选工作方向
自定义通知特性：
  仓库状态发生改变时（比如新的PR、issue），发送自定义通知给项目组成员。
  通知类型可以是微信、邮件
添加GitLab迁移支持：
  从Gitlab进行的自托管或托管迁移添加了新的迁移接口。
  在UI上为自托管git服务添加选择
支持多语言的README：
  代码仓库可能需要针对不同语言的准备多个自述文件。
  在github上，一般仓库会在默认README上加入其他语言的链接。
  我们打算在gitea中加入原生支持的多语言README的特性

## Slide 13
计划进度
周次 | 内容
2 | 实验项目准备
3-4 | 分析用户需求，定义软件需求，确定实现方案
5-6 | 重新定义需求，优化改进方案
7-10 | 实现方案
11-13 | 软件测试与改进
14 | 演示与测评

## Slide 14
初期分工
编号 | 项目确定及介绍 | 负责成员
1 | 个人工作记录 | 全体成员
2 | 会议记录及任务调度分配 | 郑锋
3 | 项目前期调研、资料收集，汇总 | 孙维华
4 | 项目资料整理、精炼，项目介绍内容撰写 | 麦梓健
5 | 常见相似框架对比，找出当前框架优缺点 | 王子璇
6 | 框架本地搭建运营，编写小程序测试 | 洪治凑
7 | 对Go语言进行学习，实现Git的环境搭建并对组员指导 | 王伟民

## Slide 15
谢谢观看